**Proyecto APT: Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller de PepsiCo Chile**

**Alumna :** Michelle Morales

20 de Agosto de 2025

# Índice

1. [**Abstract (English)** **2**](#_heading=h.qy0i3z40iwjd)
2. [**Abstract (Español)** **2**](#_heading=h.s94hx386y6r)
3. [**Descripción del proyecto APT** **2**](#_heading=h.sdmllrj7guo7)
4. [**Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso** . **2**](#_heading=h.9312m8n0rwrm)
5. [**Relación del proyecto con intereses profesionales** **2**](#_heading=h.rzu118ma37se)
6. [**Argumento de factibilidad** **3**](#_heading=h.qy5m87sqlhb2)
7. [**Objetivos** **3**](#_heading=h.n522f0l8g11m)
   1. [Objetivo general 3](#_heading=h.h2klf3ir9em)
   2. Objetivos específicos 3
8. [**Propuesta metodológica** **3**](#_heading=h.oqn83pywh9qb)
9. [**Plan de trabajo** **3**](#_heading=h.y9eyvgqe1g7q)
   1. [Cuadro 1: Carta Gantt del Proyecto APT 4](#_heading=h.k146kr2nvrq9)
10. [**Propuesta de evidencias** **4**](#_heading=h.rs0nj5nj399d)
11. [**Conclusions (English)** **4**](#_heading=h.g4gpjamjglt7)
12. [**Reflection (English)** **5**](#_heading=h.rcaktwx5sxfq)
13. [**Autoevaluación según la rúbrica** **5**](#_heading=h.qrpyb5k5hfn)

# Abstract (Español)

Se desarrolla una plataforma tecnológica para la gestión digitalizada del ingreso de vehículos al taller en PepsiCo Chile. Se automatizan procesos manuales como programación, registro de pausas, subida de documentos y generación de reportes, con énfasis en simplicidad y accesibilidad. Se justifica su relevancia en el campo informático al optimizar eficiencia operativa, reducir errores y mejorar trazabilidad en flotas logísticas.

# Abstract

A technological platform is developed for the digitized management of vehicle ingress to the workshop at Pep- siCo Chile. Manual processes such as scheduling, pause registration, document upload, and report generation are automated, emphasizing simplicity and accessibility. Its relevance in the informatics field is justified by optimizing operational efficiency, reducing errors, and improving traceability in logistics fleets.

# 1 Descripción del Proyecto APT

Se consiste en el desarrollo de una plataforma web responsiva para gestionar el ingreso de vehículos al taller en PepsiCo Chile. Se abordan procesos manuales actuales vía WhatsApp y Excel, como registro de entra- das/salidas, mantenciones, pausas y reportes. Se integra roles diferenciados (chofer, mecánico, supervisor) y se asegura trazabilidad mediante patente como identificador principal. Se justifica su relevancia en el campo laboral de ingeniería en informática al aportar soluciones digitales que optimizan logística nacional, reducen tiempos en un 40 % y minimizan errores en gestión de flotas, alineándose con demandas de transformación digital en industrias como distribución de productos.

# 2 Relación del Proyecto con las Competencias del Perfil de Egreso

Se relaciona con competencias del perfil de egreso en Ingeniería en Informática. Se utiliza la competencia de gestionar proyectos informáticos (2.1 y 2.2) para planificar y controlar el desarrollo según requerimientos de PepsiCo. Se aplica la construcción de modelos de datos (3.1 y 3.2) para diseñar bases escalables que soporten trazabilidad de vehículos. Se desarrolla software (4.1, 4.2 y 4.3) para sistematizar procesos de ingreso y mantenimiento. Se incorporan pruebas de certificación (1.1, 1.2 y 1.3) para validar la plataforma con buenas prácticas. Se integran múltiples competencias para una solución integral.

# 3 Relación del Proyecto con Intereses Profesionales

Se alinean intereses profesionales en desarrollo de software aplicado a logística y transformación digital. Se enfoca en crear sistemas intuitivos para usuarios no técnicos, como en flotas vehiculares, lo que refleja pasión por optimización operativa en entornos reales. Se conecta con aspiración a roles en gestión de proyectos informáticos en industrias de distribución.

# 4 Argumento de Factibilidad

Se argumenta factibilidad considerando 10 semanas disponibles. Se utilizan tecnologías accesibles sin licencias costosas (lenguajes web como Python/Flask o JavaScript, bases de datos SQL). Se basa en datos iniciales proporcionados (Excel de vehículos y roles). Se abordan dificultades como integración inicial nula con SAP mediante enfoque en versión mínima viable. Se aprovechan recursos como visitas a terreno y apoyo de profesores guías. Se asegura viabilidad al priorizar alcances iniciales: registro, pausas y reportes, sin módulos financieros.

# 5 Objetivos

**Objetivo general:** Se diseña e implementa una plataforma web para automatizar la gestión de ingreso de vehículos al taller en PepsiCo, asegurando eficiencia y trazabilidad conforme a requerimientos informáticos.

**Objetivos específicos:**

• Se facilita programación y control de ingresos para evitar solapamientos.

• Se gestionan estados y pausas en tiempo real con registro de motivos.

• Se integra comunicación y documentación en plataforma única.

• Se generan reportes automáticos para toma de decisiones.

# 6 Propuesta Metodológica

Se propone metodología ágil Scrum adaptada a 10 semanas, pertinente en desarrollo informático. Se divide en sprints semanales, cada uno incluyendo análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y ajustes iterativos. Se utilizan herramientas como Git para control de versiones y buenas prácticas de industria (TDD para pruebas). Se asegura pertinencia disciplinar al sistematizar desarrollo para escalabilidad.

# 7 Plan de Trabajo

Se establece plan considerando recursos (equipo Duoc, datos PepsiCo, herramientas gratuitas), duración (10 semanas), facilitadores (visitas a terreno, plantillas Excel) y obstaculizadores (limitaciones técnicas, se mitigan con priorización).

• **Semana 1:** Sprint 1 - Iteración inicial (análisis y base de datos).

• **Semana 2:** Sprint 2 - Desarrollo módulos registro/pausas, integración.

• **Semana 3-4:** Sprint 3-4 - Desarrollo reportes/notificaciones, pruebas iniciales.

• **Semana 5-6:** Sprint 5-6 - Integración componentes, validación.

• **Semana 7:** Sprint 7 - Ajustes y optimización.

• **Semana 8-9:** Sprint 8-9 - Pruebas finales, correcciones.

• **Semana 10:** Sprint 10 - Deployment, documentación.

Se asignan 20 horas semanales, con reuniones semanales para revisiones.

# 9.1. Cuadro 1: Carta Gantt del Proyecto APT

| Actividad (Sprint) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: Iteración inicial (análisis y base de datos) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Desarrollo módulos registro/pausas, integración |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3-4: Desarrollo reportes/notificaciones, pruebas iniciales |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5-6: Integración componentes, validación |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Sprint 7: Ajustes y optimización |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Sprint 8-9: Pruebas finales, correcciones |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Sprint 10: Deployment, documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

**8** **Propuesta de Evidencias**

Se determinan evidencias como: prototipo funcional (da cuenta de implementación objetivos específicos), re- portes generados (evidencia de automatización), logs de pruebas (justifican validación con buenas prácticas), diagramas UML (muestran diseño datos), actas reuniones/visitas (evidencian planificación). Se justifican al demostrar logro paso a paso, alineadas con indicadores de calidad.

# 9 Conclusions

The project successfully addresses the need for digital transformation in PepsiCo’s fleet management by au- tomating manual processes, ensuring traceability, and enhancing efficiency. Key outcomes include a user- friendly platform that integrates roles and reduces operational errors. Through agile methodology, objectives are met within constraints, demonstrating the applicability of informatics competencies in real-world logistics.

# 10 Reflection

This project has strengthened my skills in software development and project management, aligning with my professional interests in digital solutions for logistics. Challenges like time limitations were overcome by prioritizing core features, highlighting the importance of agile practices. Overall, it provides valuable experience in applying egress profile competencies, preparing me for industry demands in informatics.

# Referencias

• Documento: Resumen de la reunión del 21/08, PepsiCo Chile.

• Documento: Caso Práctico Ingreso Vehículos PepsiCo.