|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Respuesta: Según la carta Gantt, vamos un poco atrasados. Esto se debe a que hemos tenido que investigar por nuestra cuenta cosas que antes no sabíamos y también refrescar y reforzar contenidos vistos en semestres anteriores para poder desarrollar bien el proyecto.  Además, la falta de claridad y la demora del cliente en definir los requerimientos también nos afectó, ya que eso retrasó el inicio de algunas tareas y la planificación general.  Aun así, este proceso nos ha ayudado a entender mejor las herramientas que usamos, como Django y las bases de datos, y a organizar mejor nuestro trabajo en equipo |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Respuesta: Cuando me enfrento a alguna dificultad en el desarrollo, lo primero que hago es investigar por mi cuenta para entender bien el tema y encontrar una solución.  También utilizo herramientas en línea y videos tutoriales que me ayudan a resolver los problemas o aprender cosas nuevas necesarias para avanzar.  Además, comparto dudas con mis compañeros para apoyarnos entre todos y evitar que los retrasos afecten el progreso del proyecto. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Respuesta: Hasta el momento evalúo mi trabajo de forma positiva. Si bien no es perfecto y todavía hay cosas por mejorar, siento que he avanzado de manera constante y he cumplido con lo propuesto dentro de mis posibilidades.**  **Lo que podría hacer para mejorar es seguir investigando, aprendiendo e instruyéndome más en las herramientas que utilizamos, para lograr un mejor resultado y un desarrollo más completo del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Respuesta: Mi principal inquietud en este momento es que, a medida que se realicen más reuniones en Teams con el cliente, puedan surgir nuevos cambios o ajustes en los requerimientos que nos hagan retrasar aún más el desarrollo del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Respuesta: Sí, considero que está bien redistribuir las tareas entre los miembros del grupo, siempre que exista una buena comunicación y todos sepamos en qué está trabajando cada uno.  No se trata solo de dividir el trabajo y que cada uno se las arregle por su cuenta, sino también de mantener apoyo mutuo entre los compañeros para ayudar en caso de que alguien tenga dificultades o se atrase con alguna parte del proyecto.  De esa forma, el equipo puede avanzar de manera más equilibrada y asegurar un mejor resultado final. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Respuesta: De momento vamos bien como grupo, ya que hemos mantenido una buena comunicación y cada integrante ha ido desarrollando su parte del proyecto según lo asignado.  Como aspecto a mejorar, debemos seguir investigando y fortaleciendo nuestros conocimientos para poder avanzar con más seguridad y enfrentar mejor los desafíos técnicos del desarrollo. |