|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  No se han cumplido todas las actividades según los tiempos planificados. Se completó el Sprint 1 (análisis y diseño de la base de datos, modelos Django y creación de plantillas HTML), pero el Sprint 2 presenta retraso.  Factores facilitadores: uso de Django y Canva; buena comunicación en equipo y metodología ágil que permite organizar tareas por sprints.  Factores dificultadores: falta de experiencia técnica y demora del cliente en definir algunos requerimientos. |

| 2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? |
| --- |
| Se han hecho reuniones adicionales para aclarar requerimientos y repartir mejor las tareas según las fortalezas de cada uno.  Planeo seguir con el desarrollo de html para apoyar en la integración de todas las paginas y organizar mejor el tiempo, dedicando más horas a detalles y documentación. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo como ordenado aunque podría ordenar aun mas mis tiempos . He aportado en el diseño de interfaces y estructura visual de las plantillas HTML.  Destacó la buena comunicación y coordinación con mis compañeros.  Para mejorar, debo fortalecer mis conocimientos en la parte técnica y mantener una planificación más constante del tiempo. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Me gustaría comprender mejor cómo integrar los módulos del sistema y cómo se harán las pruebas finales. También junto a mis compañeros nos surgen dudas sobre la automatización de reportes y las alertas en tiempo real.  ¿Qué herramientas recomienda para realizar pruebas y validar los reportes dentro de Django de forma más práctica? |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No se agregan nuevas actividades, pero sí se redistribuyeron responsabilidades: Tomás lidera el backend, Nicolás y yo trabajamos en las plantillas HTML.  En próximos sprints, planeo apoyar también en la documentación y pruebas para mantener el ritmo del proyecto y cumplir con los objetivos del cronograma. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Aspectos positivos: buena comunicación, trabajo colaborativo y organización en roles según fortalezas.  Aspectos a mejorar: optimizar tiempos y reforzar conocimientos técnicos a nivel general.  Estrategia de mejora: mantener reuniones semanales y avanzar en conjunto para evitar retrasos en próximos sprints. |