Informe Final Proyecto

“Proyecto sistema Gestión de flotas PepsiCo ”

Integrantes:

Tomas Aguilera

Nicolas Llanos

Michelle Morales

Sección: 004D

Fecha: 15-11-2025

Profesor: Luis Bravo

Contexto del Proyecto	3

Relevancia del Proyecto	3

Problemática del proyecto	4

Solución propuesta	5

Alcance del proyecto	5

Problema / Necesidad Detectada	6

Objetivo General	6

Objetivo General	6

Metodología Implementada	7

Pertinencia de la metodología utilizada	7

Fases y procedimientos ejecutados según SCRUM	8

1. Creación del Product Backlog	8

2. Planificación del Sprint (Sprint Planning)	8

3. Desarrollo iterativo	8

4. Revisión de avances con el Product Owner (Sprint Review)	8

5. Retroalimentación interna del equipo (Sprint Retrospective)	8

6. Integración y documentación	8

Casos de Uso (principales)	9

Resumen de los requerimientos del sistema	10

Evidencias del Cumplimiento del Proyecto	10

Desarrollo de Ingeniería	11

Dificultades durante el desarrollo	11

Dificultades durante el desarrollo	12

Ajustes realizados	12

Evidencias del Proyecto	12

Intereses y Proyecciones Profesionales	12

## Contexto del Proyecto

El proyecto se desarrolla en colaboración con PepsiCo Chile, específicamente con el área de Flota y Taller, a cargo del Subgerente de Flota, Alexis González. Actualmente, la empresa gestiona los ingresos de vehículos, mantenciones, pausas operativas, documentación y reportes mediante procesos manuales, uso de WhatsApp, planillas Excel y correos informales, lo que genera desorden, falta de trazabilidad y una alta dependencia de la comunicación verbal entre los distintos actores del taller.

Debido al volumen de vehículos que ingresan diariamente, la falta de un sistema centralizado provoca dificultades para coordinar agendas, registrar evidencias, controlar repuestos, validar autorizaciones y generar reportes confiables para la toma de decisiones.

Frente a este escenario, se plantea la necesidad de desarrollar una plataforma web que permita digitalizar el flujo completo de un vehículo dentro del taller: ingreso, evaluación, mantención, pausas, documentación y salida.

El proyecto forma parte del Aprendizaje Basado en Proyectos (APT) del Duoc UC, integrando conocimientos técnicos de desarrollo, documentación, análisis y metodologías ágiles.

## Relevancia del Proyecto

El proyecto se sitúa en el taller de flota de PepsiCo Chile, ubicado en la Región Metropolitana, una operación crítica para asegurar la continuidad logística de la empresa. Esta área concentra el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que distribuyen productos a nivel nacional, por lo que la eficiencia del taller tiene impacto directo en la operación comercial y en la cadena de suministro.

Desde la perspectiva de la Ingeniería en Informática, la problemática abordada es altamente relevante, ya que involucra la digitalización de procesos manuales, la optimización de flujos de trabajo, la integración de evidencias, la gestión documental y la trazabilidad operativa. Estas necesidades son propias del campo profesional, donde los ingenieros deben diseñar soluciones tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia, reducir errores humanos y facilitar la toma de decisiones basadas en datos reales.

La situación afecta directamente a diversos actores dentro del taller:

- Guardias, encargados del ingreso y salida de vehículos.

- Recepcionistas, responsables del registro inicial y documentación.

- Mecánicos, quienes dependen de una planificación clara y sin solapamientos.

- Supervisores y jefes de flota, encargados de asegurar la continuidad operativa y validar evidencias.

- Choferes y áreas operativas, quienes requieren tiempos de atención más rápidos y ordenados.

La ausencia de un sistema centralizado generaba descoordinación, pérdida de información y dificultades en la gestión de la flota, lo que impactaba tanto en la productividad del taller como en la calidad del servicio interno prestado a la empresa.

En este contexto, el Proyecto APT aportó un valor significativo al desarrollar una plataforma web integral que digitaliza el flujo completo de trabajo del taller, integrando ingreso, evidencias, pausas, agendas, documentos, reportes y autorizaciones. Aunque se trata de un proyecto académico, su diseño responde a necesidades reales del cliente, demostrando cómo una solución informática bien estructurada puede transformar procesos críticos dentro de una organización. Este aporte refuerza la importancia de la tecnología como herramienta clave para la mejora continua y la profesionalización de áreas operativas en empresas de gran escala.

## Problemática del proyecto

El área de Flota de PepsiCo Chile presenta una serie de problemas derivados del uso de procesos manuales y dispersos para gestionar el ingreso y mantención de vehículos. Actualmente, la operación se apoya en herramientas informales como WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas y planillas Excel desactualizadas, lo que provoca falta de trazabilidad, errores en el registro de información y dificultades para coordinar a los distintos actores del taller. Esta situación genera tiempos de espera elevados, pérdida de información, duplicidad en las tareas, problemas en la asignación de mecánicos y ausencia de evidencia documental que respalde los procesos realizados dentro del taller.

Sin embargo, la alta demanda de vehículos que ingresan diariamente al taller hace que el uso de métodos manuales se vuelva insostenible. Esto afecta la planificación, el control de agendas, la validación de autorizaciones, la gestión de repuestos y la capacidad de generar reportes confiables para la toma de decisiones. La problemática principal radica en la falta de un sistema centralizado que integre todas las etapas del flujo de mantención, desde el ingreso hasta la salida del vehículo, incluyendo evidencias, pausas, documentos y notificaciones.

## Solución propuesta

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma web integral que permita digitalizar el flujo completo de gestión de vehículos dentro del taller de PepsiCo. El sistema centraliza procesos que actualmente se ejecutan de manera manual, ofreciendo módulos especializados para cada rol operativo: guardia, recepcionista, mecánico, supervisor, jefe de flota y administrador.

La plataforma aborda todas las etapas críticas del proceso:

- Registro de ingreso con evidencias visuales.

- Gestión de pausas operativas autorizadas.

- Agenda sin solapamientos por box o mecánico.

- Subida y consulta de documentos asociados a cada vehículo.

- Autorización formal de salida.

- Reportes automáticos exportables a Excel.

- Paneles de control para visualizar indicadores de la operación.

La solución se construyó utilizando Django como framework backend y HTML/CSS/JavaScript para las vistas del frontend, asegurando modularidad, escalabilidad y la posibilidad de mejoras futuras (como integración con SAP o Power BI). El objetivo es mejorar la eficiencia del taller, reducir errores y entregar trazabilidad total en cada etapa del proceso.

## Alcance del proyecto

El proyecto abarca el diseño y desarrollo de una plataforma web integral destinada a digitalizar y centralizar los procesos operativos del taller de flota de PepsiCo Chile. El alcance contempla todas las etapas que recorre un vehículo desde su ingreso hasta su salida, incluyendo registro inicial, validaciones operativas, documentación técnica, pausas de mecánicos, agendas sin solapamientos, reportes y supervisión del estado general del taller. La solución permite que distintos perfiles —guardias, recepcionistas, mecánicos, supervisores, jefes de flota y administradores— interactúen con funcionalidades específicas y controladas mediante permisos, garantizando que la información sea correcta, trazable y accesible según el rol.

El sistema incorpora módulos clave como registro de ingreso con evidencias, autorización formal de salida, gestión de pausas operativas, historial de documentos por vehículo, generación de reportes automáticos y un dashboard con indicadores relevantes para la toma de decisiones. Además, el proyecto define la estructura necesaria para el manejo de inventario interno de repuestos, asignación de tareas por experiencia y urgencia, y control de llaves y movimientos en portería. Todo esto se desarrolla bajo un enfoque escalable, dejando explícitamente fuera del alcance la integración con SAP y los módulos financieros, los cuales podrían incorporarse en futuras versiones.

## Problema / Necesidad Detectada

Actualmente, el área de taller de PepsiCo enfrenta:

- Falta de trazabilidad entre ingreso, evaluación, mantención y salida.

- Uso disperso de WhatsApp, correos y Excel.

- Errores por registro manual.

- Dificultad para validar evidencias técnicas.

- Reportes poco consistentes para la supervisión.

- Ausencia de un sistema centralizado para roles del taller.

Esto afecta directamente a la productividad, tiempos de atención, calidad del servicio y control administrativo de la flota.

Por esto, nace la necesidad de una plataforma digital unificada que permita dar soporte a todos los procesos operativos del taller.

## Objetivo General

El objetivo general del proyecto es desarrollar una plataforma web centralizada y funcional que permita mejorar la eficiencia operativa del taller de PepsiCo Chile mediante la digitalización de todos los procesos asociados al ingreso, diagnóstico, mantención, documentación y salida de sus vehículos. Se busca reemplazar los métodos manuales actuales —basados en WhatsApp, llamadas, planillas Excel y correos dispersos— por un sistema unificado que entregue trazabilidad completa, orden en los flujos de trabajo y un soporte real a la toma de decisiones de la jefatura de flota.

Este objetivo también incluye la estandarización de la captura de evidencias visuales, la reducción de errores por duplicidad o falta de información, la optimización del uso de recursos del taller mediante agendas sin solapamientos y la implementación de reportes automáticos que permitan supervisar el rendimiento diario, semanal y mensual. En conjunto, la plataforma busca mejorar la calidad del servicio interno, reducir tiempos de espera, fortalecer el control documental y generar una base sólida para desarrollos futuros dentro de la operación de flota de PepsiCo.

## Objetivo General

- Implementar un sistema de registro de ingreso de vehículos con evidencias visuales.

- Diseñar y programar un módulo de agendas sin solapamientos por box o mecánico.

- Desarrollar un sistema de gestión de pausas con validación y control de tiempos.

- Incorporar la subida y consulta de documentos asociados al vehículo.

- Implementar reportes automáticos para la supervisión.

- Definir permisos y roles según necesidades operativas reales.

- Construir dashboards para visualizar KPIs del taller.

- Validar avances con el cliente real y ajustar la solución mediante SCRUM.

## Metodología Implementada

El proyecto se desarrolló utilizando la metodología ágil SCRUM, lo que permitió organizar el trabajo en sprints, priorizar las funcionalidades según las necesidades reales del cliente y mantener un seguimiento constante del avance. Esta metodología facilitó la adaptación a cambios, la validación continua y una mejor coordinación entre el equipo y el cliente.

El equipo se distribuyó de la siguiente forma: Tomás Aguilera, como líder técnico, estuvo a cargo del backend y la integración general del sistema. Nicolás Llanos trabajó en el diseño frontend y creación de mockups. Michelle Morales aportó en la construcción de interfaces y en la documentación del proyecto. El cliente, Alexis González, cumplió el rol de Product Owner, validando requerimientos y retroalimentando cada avance. El profesor Luis Bravo supervisó el proceso y orientó el uso de la metodología.

El trabajo se organizó a partir de un Product Backlog compuesto por historias de usuario reales del taller de PepsiCo, incluyendo ingreso de vehículos, agendas sin solapamientos, pausas operativas, subida de documentos, reportes automáticos y perfiles con distintos permisos. Cada sprint permitió avanzar en módulos específicos, realizar pruebas básicas y presentar avances al cliente para asegurar que la solución respondiera a los procesos operativos del taller.

## Pertinencia de la metodología utilizada

La metodología ágil SCRUM fue seleccionada debido a la naturaleza del proyecto, que requería una evolución constante, validaciones frecuentes con un cliente real y la necesidad de entregar avances funcionales en períodos cortos. El taller de PepsiCo presenta procesos operativos que pueden cambiar según la demanda diaria, por lo que era fundamental utilizar una metodología flexible, que permitiera ajustar requerimientos y redefinir prioridades sin afectar el desarrollo general del sistema.

SCRUM resultó pertinente para este proyecto por las siguientes razones:

- Permite iterar rápidamente: Cada sprint entregó un módulo funcional, lo que facilitó mostrar avances al cliente y corregir detalles antes de seguir desarrollando.

- Favorece la comunicación continua: La interacción frecuente con el Product Owner permitió comprender mejor los procesos del taller y adaptar la solución a su realidad operativa.

- Reduce el riesgo de errores estructurales: Al validar cada funcionalidad antes de avanzar, se evitó desarrollar módulos que no respondieran a las necesidades del cliente.

- Organiza el trabajo del equipo: Al dividir el proyecto en historias de usuario y tareas claras, cada integrante pudo asumir responsabilidades precisas según su rol (backend, frontend, diseño, documentación).

- Facilita el enfoque en valor: Los requerimientos se priorizaron según el impacto en la operación del taller, asegurando que los módulos críticos estuvieran listos en las primeras etapas.

## Fases y procedimientos ejecutados según SCRUM

Para llevar a cabo el proyecto, se siguieron las fases y actividades principales de SCRUM:

### 1. Creación del Product Backlog

Se recopilaron los requerimientos del taller de PepsiCo y se transformaron en historias de usuario. Estas historias representaron necesidades reales del cliente: ingreso de vehículos, agenda sin solapamientos, pausas de mecánicos, documentos, reportes y autorizaciones.

### 2. Planificación del Sprint (Sprint Planning)

En cada sprint se seleccionaron las historias de usuario de mayor prioridad, definiendo las tareas específicas de backend, frontend y diseño. Esta planificación permitió establecer un objetivo claro para cada ciclo de trabajo.

### 3. Desarrollo iterativo

Durante cada sprint se construyeron módulos funcionales del sistema utilizando Django y templates web. Las tareas se ejecutaron en paralelo entre backend y frontend, respetando la arquitectura definida.

### 4. Revisión de avances con el Product Owner (Sprint Review)

Al finalizar cada sprint, se presentó al Product Owner una versión funcional del módulo desarrollado. Esto permitió recibir retroalimentación directa y ajustar las funcionalidades según la dinámica real del taller.

### 5. Retroalimentación interna del equipo (Sprint Retrospective)

El equipo evaluó lo que funcionó bien, las dificultades encontradas y los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento en el siguiente sprint.

### 6. Integración y documentación

Cada avance fue documentado y registrado, asegurando que la solución cumpliera tanto los requisitos técnicos como los operativos. Además, se fueron integrando los módulos para mantener coherencia entre roles, vistas y procesos.

## Casos de Uso (principales)

Nos permite representar las interacciones principales que los distintos actores del taller de PepsiCo realizan dentro del sistema. Estos fueron construidos a partir de las historias de usuario entregadas por el cliente, las reuniones de levantamiento de información y el análisis del proceso actual. Cada caso de uso describe acciones clave que deben ser soportadas por la plataforma, considerando el rol del usuario, la funcionalidad principal y el objetivo operativo asociado.

La definición de estos casos de uso permitió establecer claramente los requerimientos funcionales, priorizar el desarrollo por sprint y asegurar que la solución cubriera los puntos críticos del flujo real de trabajo del taller: registro de ingresos, planificación de agendas, control de pausas, subida de documentos, autorización de salida y generación de reportes. A través de ellos, se garantiza que el sistema responda a las necesidades del cliente y entregue trazabilidad en todo el proceso de mantención del vehículo.

| ID | Nombre del Caso de Uso | Actor(es) | Descripción | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrar Ingreso de Vehículo | Recepcionista / Guardia | Permite registrar patente, chofer, ruta, sucursal y subir evidencias fotográficas. | Documentar el estado inicial del vehículo y asegurar trazabilidad desde el ingreso. |
| CU-02 | Gestionar Agenda sin Solapamientos | Jefe de Taller | Programa horarios según disponibilidad de boxes y mecánicos, evitando cruzar tareas. | Optimizar recursos y garantizar una planificación eficiente. |
| CU-03 | Registrar Pausa Operativa | Mecánico | Registra pausas indicando motivo, duración y autorización. | Controlar tiempos reales de trabajo y mantener registro operativo. |
| CU-04 | Subir Documentos y Evidencias | Recepcionista / Supervisor / Mecánico | Permite subir fotografías, formularios, informes de siniestros y documentación técnica asociada al vehículo. | Mantener historial actualizado por patente y asegurar evidencia documental. |
| CU-05 | Autorizar Salida del Vehículo | Jefe de Taller | Autoriza formalmente vía correo la salida del vehículo tras finalizar la mantención. | Asegurar un cierre de proceso ordenado, validado y con trazabilidad. |
| CU-06 | Generar Reportes Automáticos | Jefe de Flota | Genera reportes en Excel con indicadores como productividad, ingresos diarios y horas hombre. | Facilitar análisis y toma de decisiones basadas en datos reales. |

## Resumen de los requerimientos del sistema

El sistema propuesto para la gestión del taller de PepsiCo Chile se compone de un conjunto amplio de requerimientos funcionales y no funcionales, diseñados para digitalizar completamente el flujo de ingreso, mantención y salida de vehículos. Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir a cada usuario, mientras que los no funcionales definen las características de calidad, rendimiento, seguridad y usabilidad que debe cumplir la plataforma.

En términos funcionales, el sistema debe permitir registrar ingresos con evidencias visuales, gestionar agendas sin solapamientos, controlar pausas operativas, subir y consultar documentos, enviar notificaciones automáticas, generar reportes y definir perfiles con permisos específicos para cada rol del taller. Además, incluye funcionalidades asociadas a trazabilidad, autorizaciones formales, asignación de tareas, manejo de emergencias y consolidación de históricos por vehículo.

Respecto a los requerimientos no funcionales, la plataforma debe garantizar tiempos de respuesta adecuados, soporte para múltiples usuarios, mecanismos de seguridad como control de acceso y encriptación, interfaz intuitiva y responsiva, alta fiabilidad mediante respaldos automáticos y compatibilidad con diversos navegadores y sistemas operativos. Asimismo, la base de datos debe mantener integridad referencial, permitir consultas complejas y almacenar documentos e imágenes con metadatos completos.

## Evidencias del Cumplimiento del Proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se implementaron y validaron las funcionalidades principales solicitadas por PepsiCo, basadas en las historias de usuario entregadas por el cliente. Estas evidencias reflejan el avance real del sistema y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el alcance del proyecto.

Entre las funcionalidades desarrolladas se encuentran:

- Registro de ingreso de vehículos: Se creó una vista funcional que permite registrar la patente, el chofer, la ruta, la sucursal y evidencias visuales. Esta sección responde a la necesidad de documentar formalmente el ingreso del vehículo al taller.

- Agenda de mantenciones sin solapamientos: Se implementaron vistas y estructuras necesarias para gestionar horarios y boxes disponibles, evitando cruces en la planificación diaria.

- Gestión de pausas operativas: Se desarrolló un módulo para que el mecánico pueda registrar pausas con motivo y duración, permitiendo tener control sobre los tiempos reales de trabajo.

- Subida y visualización de documentos: Se incorporó un módulo para adjuntar imágenes y documentos asociados al vehículo, como evidencias, informes de siniestros y autorizaciones.

- Reportes automáticos: El sistema permite generar reportes en Excel basados en los datos registrados, con indicadores asociados a ingresos, tiempos y productividad.

- Perfiles y permisos: Se definieron distintos roles (guardia, recepcionista, mecánico, supervisor, administración) para controlar el acceso a cada módulo según las funciones operativas reales del taller.

## Desarrollo de Ingeniería

El desarrollo del proyecto se realizó utilizando una arquitectura basada en Django para el backend y HTML, CSS y JavaScript para el frontend, permitiendo estructurar una aplicación web modular, escalable y adaptable a los procesos reales del taller de PepsiCo. El trabajo técnico se centró en construir las vistas principales del sistema, la estructura de carpetas, la integración con templates y las funcionalidades requeridas por cada perfil de usuario.

El backend, dirigido por Tomás Aguilera, incluyó la creación de modelos, rutas, validaciones, lógica operativa y la estructura necesaria para soportar el flujo completo del vehículo dentro del taller. Esto involucró el manejo de formularios, control de roles, vistas basadas en funciones y plantillas dinámicas de Django. También se establecieron las bases para la generación de reportes y el manejo interno de archivos.

El frontend fue desarrollado a través de plantillas HTML integradas con los templates de Django. Tanto Nicolás Llanos como Michelle Morales contribuyeron en la creación de las interfaces principales, diseño visual de las pantallas, mockups y organización de los elementos visuales. Esto permitió estandarizar la navegación del sistema y entregar al cliente una vista clara de cada módulo.

Dentro de los principales módulos implementados se encuentran: ingreso de vehículos, agendas sin solapamientos, gestión de pausas, subida de documentos, consulta de historial, control de salidas, reportes automáticos y tablero de indicadores. Cada módulo fue alineado al flujo operativo del taller, considerando los requerimientos del cliente y las dependencias entre áreas (guardias, mecánicos, supervisores y administración).

# Etapas y actividades desarrolladas

# El Proyecto APT se desarrolló siguiendo una metodología ágil inspirada en Scrum, dividido en 10 sprints (aproximadamente 4 semanas de duración total). Las etapas principales se basan en las historias de usuario (HU) y el sprint backlog, enfocándose en la construcción de un sistema modular para la gestión de ingresos de vehículos, agendas de mantenimiento, incidentes, diagnósticos, órdenes de trabajo, inventario, pausas operativas, notificaciones, reportes y autenticación de usuarios.

# Se retrasó el desarrollo por falta de claridad en requerimientos y mala planificación. Se comenzó el sprint 2 en el sprint 6 planificado.

# A continuación, se describen las etapas y actividades desarrolladas, mapeadas a los sprints y requerimientos.

# Etapa de Planificación y Análisis de Requisitos (Sprint 6 - Inicio del Desarrollo)

# Actividades:

# Definición de roles de usuario (Jefe de Taller, Recepcionista, Guardia, Mecánico, Supervisor, Bodeguero, Jefe de Flota, Coordinador).

# Análisis de necesidades de negocio para optimizar el uso del taller y recursos.

# Creación de historias de usuario (HU) basadas en IEEE 830 para requisitos funcionales y no funcionales.

# Requerimientos Desarrollados:

# HU-001-001 (Ingreso por patente),

# HU-001-002 (Portería in/out),

# HU-002-001 (Agenda sin solape),

# HU-014-001 (Autorización salida),

# HU-007-001 (RBAC - Roles y permisos),

# HU-009-001 (Solicitud/Agenda Chofer),

# HU-004-002 (Históricos 45 días).

# Tecnologías: Django models para bases de datos, formularios para registro de ingresos y agendas.

# Etapa de Diseño e Implementación de Módulos Core (Sprint 7 - Desarrollo Intermedio)

# Actividades:

# Diseño de interfaces de usuario (UI) para formularios y dashboards.

# Implementación de módulos principales con validaciones y lógica de negocio.

# Desarrollo de subida y gestión de archivos multimedia (imágenes y documentos).

# Requerimientos Desarrollados:

# HU-004-001 (Evidencias - Subida de documentos e imágenes).

# Tecnologías:

# Django views,

# Templates (HTML/CSS),

# Manejo de archivos con Django FileField.

# Etapa de Integración de Funcionalidades Avanzadas (Sprint 8 - Expansión de Módulos)

# Actividades:

# Desarrollo de módulos de inventario y gestión de repuestos (sin integración SAP en V1).

# Implementación de alertas y controles de stock.

# Requerimientos Desarrollados:

# HU-008-001 (Inventario interno).

# Tecnologías:

# Modelos relacionales en Django para inventario, lógica de alertas.

# Etapa de Optimización y Automatización (Sprint 9 - Mejora de Procesos)

# Actividades:

# Implementación de algoritmos de asignación automática de tareas a mecánicos.

# Desarrollo de dashboards de monitoreo y reportes.

# Gestión de pausas operativas con autorización.

# Requerimientos Desarrollados:

# HU-003-001 (Pausas operativas),

# HU-010-001 (Asignación & Dashboard).

# Tecnologías:

# Algoritmos en Python,

# dashboards con gráficos (posible integración futura con Power BI).

# Etapa de Reportes y Cierre de Proyecto (Sprint 10 - Finalización y Métricas)

# Actividades:

# Desarrollo de generadores de reportes automáticos en Excel y exportación a Power BI.

# Creación de KPIs y métricas de productividad.

# Finalización de módulos pendientes y pruebas integrales.

# Requerimientos Desarrollados:

# HU-006-001 (Reportes Excel),

# HU-012-001 (KPIs tablero),

# HU-013-001 (Export BI).

# Tecnologías:

# Librerías de Python para exportación (openpyxl),

# Métricas calculadas en modelos.

# Etapa de Pruebas y Validación (A lo largo de todos los Sprints)

# Actividades:

# Pruebas unitarias y de integración en Django.

# Validación de criterios de aceptación (Given-When-Then).

# Ajustes basados en feedback simulado.

# Requerimientos:

# Cubiertos en todas las HU, con énfasis en validaciones de datos y autorizaciones.

# Etapa de Documentación y Preparación para Despliegue (Post-Desarrollo)

# Actividades:

# Creación de documentación de proyecto (Product Backlog, Epics,

# Criterios de Aceptación, Incremento).

# Generación de gráficos de Velocity y Burndown.

# Preparación de README y guías de uso.

# Artefactos:

# Velocity Chart,

# Burndown Chart,

# documentación IEEE 830.

# Notas Generales:

# El proyecto se completó al 94% (todas las HU principales done, solo notificaciones y llaves en progreso para futuras versiones).

# Total de Story Points: 80 (equivalente a 83 horas de trabajo).

# Tecnologías Principales: Python/Django, SQLite (base de datos), HTML/CSS/JavaScript para frontend, Git para control de versiones.

# Metodología: Scrum con sprints semanales, retrospectivas y artefactos como Product Backlog y Sprint Backlog.

# Impacto: Sistema que optimiza operaciones de taller, reduce tiempos de mantenimiento y mejora trazabilidad de vehículos.

# Dificultades durante el desarrollo

Durante la ejecución del proyecto surgieron algunas dificultades que afectaron la planificación inicial. La principal fue la complejidad del flujo operativo del taller, ya que intervienen varios roles con tareas distintas, lo que exigió realizar reuniones extra para entender correctamente cada proceso. También se presentaron cambios de requerimientos por parte del cliente, lo que obligó a reorganizar priorizaciones dentro de los sprints.
 A nivel técnico, la integración entre backend y frontend requirió iteraciones adicionales para alinear permisos, vistas y navegación. Finalmente, el manejo de documentos e imágenes demandó ajustar la estructura de almacenamiento para asegurar compatibilidad y trazabilidad.

# Ajustes realizados

Para enfrentar las dificultades, se realizaron diversos ajustes durante el desarrollo.

Se retrasó el desarrollo por falta de claridad en requerimientos y mala planificación por parte del equipo. Se comenzó el sprint 2 en el sprint 6 planificado

Se reordenó el backlog, priorizando los módulos más críticos para la operación (ingresos, pausas, agendas, documentos). También se hicieron modificaciones en la interfaz, basadas en la retroalimentación del cliente para mejorar la usabilidad.
Asimismo, se simplificaron algunos flujos operativos, se ajustó la lógica de permisos por rol y se mejoró progresivamente el módulo de documentos. Finalmente, se mantuvo una documentación actualizada para reflejar los cambios realizados durante los sprints.

# Evidencias del Proyecto

https://github.com/taguilera-lab/CAPSTONE004D_AGUILERA_LLANOS_MORALES/tree/main/CAPSTONE/Fase%202/Evidencias%20Proyecto

# Intereses y Proyecciones Profesionales

Autor: Tomás Aguilera.

Desarrollado como Proyecto Capstone, este sistema web en Django me permitió explorar y consolidar mis intereses en desarrollo web, análisis de datos y el camino hacia la inteligencia artificial (IA).

Forma en que el proyecto APT sirvió para tener mayor conocimientos de mis intereses profesionales

El Proyecto APT fue una experiencia práctica invaluable que me permitió aplicar y expandir mis conocimientos en áreas clave de mis intereses. En desarrollo web, trabajé con Django para construir un sistema full-stack, manejando modelos de datos, vistas, templates y formularios. Esto me dio experiencia real en el ciclo de desarrollo web completo, desde la planificación hasta la implementación de interfaces de usuario intuitivas y funcionales. Por ejemplo, desarrollé módulos como agendas de mantenimiento y reportes automáticos, lo que me enseñó a integrar lógica de negocio con un frontend responsive.

En análisis de datos, el proyecto involucró la gestión de grandes volúmenes de datos relacionados con vehículos, mantenimientos y KPIs. Implementé reportes en Excel y exportaciones a Power BI, calculé métricas de productividad y diseñé dashboards para visualizar datos. Esto me proporcionó habilidades prácticas en manipulación de datos con Python, consultas a bases de datos y generación de insights accionables, fortaleciendo mi capacidad para trabajar con datos en entornos empresariales.

Hacia la inteligencia artificial, aunque no implementé IA directamente, el proyecto preparó el terreno al desarrollar algoritmos de asignación automática de tareas y lógica predictiva básica (como alertas de stock). Esto me hizo ver cómo los datos del sistema podrían alimentar modelos de ML en el futuro, como predicción de fallos en vehículos o optimización de rutas. Además, trabajar con métricas y datos históricos me dio una base sólida para entender cómo la IA se integra en aplicaciones web.

En resumen, el proyecto me sirvió como un puente entre teoría y práctica, confirmando que mis intereses son viables y emocionantes. Aprendí a enfrentar desafíos reales, como optimizar rendimiento y asegurar seguridad en aplicaciones web, y a valorar el impacto de los datos en la toma de decisiones.

Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura?

Sí, mis intereses profesionales siguen siendo los mismos: desarrollo web, análisis de datos y avanzar hacia la inteligencia artificial. Sin embargo, el proyecto los ha profundizado y enriquecido. Al inicio, veía estos intereses como áreas separadas, pero ahora los percibo como interconectados. El desarrollo web como base para aplicaciones que manejan datos, y estos datos como insumo para IA. El proyecto me motivó aún más, ya que experimenté el potencial de combinar estas áreas en soluciones reales, como un sistema que no solo gestiona operaciones sino que genera insights para mejorar procesos. Esto ha reforzado mi pasión por crear herramientas tecnológicas que resuelvan problemas empresariales, y me ha dado confianza para perseguir carreras que integren estos campos.

2. Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT.

¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando?

Me gustaría seguir profundizando en desarrollo web, especialmente en frameworks modernos como Django, React o Node.js, para crear aplicaciones escalables y seguras. En análisis de datos, quiero explorar herramientas avanzadas como Pandas, NumPy, SQL avanzado y visualización con Tableau o Power BI, además de aprender sobre big data con Spark o Hadoop. Hacia la inteligencia artificial, mi foco está en machine learning con librerías como TensorFlow o Scikit-learn, y en aplicaciones prácticas como NLP, visión por computadora o sistemas recomendadores. También me interesa la ética en IA y cómo integrarla en productos web.

Estos intereses se alinean con el proyecto, donde vi oportunidades para expandir: por ejemplo, agregar IA para predicciones de mantenimiento preventivo basadas en datos históricos.

¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT?

Después del Proyecto APT, me proyecto como un profesional versátil en el sector tecnológico, con un perfil híbrido que combina desarrollo web, análisis de datos e IA. A corto plazo (1-2 años), busco roles como Desarrollador Web Full-Stack o Analista de Datos Junior en empresas como PepsiCo, startups tecnológicas o consultoras. Mi experiencia en Django y reportes me posiciona bien para proyectos de gestión empresarial.

A mediano plazo (3-5 años), aspiro a roles como Ingeniero de Datos o Desarrollador de IA, trabajando en equipos que integren web y datos para soluciones inteligentes, como plataformas de mantenimiento predictivo o dashboards analíticos. Me veo contribuyendo a proyectos que usen IA para optimizar operaciones, similar a lo que hice en APT.

Para lograrlo, planeo continuar aprendiendo: certificaciones en AWS/Azure para cloud, cursos en Coursera/Platzi sobre ML, y contribuir a proyectos open-source. También, buscaré oportunidades en empresas que valoren perfiles multidisciplinarios, como Google, Amazon o firmas de consultoría. El proyecto me ha dado un portafolio sólido y la confianza para enfrentar desafíos laborales, proyectándome hacia una carrera impactante en tecnología.