Plan de pruebas de Software

Sistema de Gestión de Flota - Módulo Agenda

Fecha: 09/11/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	3

Aprobaciones	4

Resumen Ejecutivo	4

Alcance de las Pruebas	5

Elementos de Pruebas	5

Nuevas Funcionalidades a Probar	5

Pruebas de Regresión	6

Funcionalidades a No Probar	6

Enfoque de Pruebas (Estrategia)	7

Criterios de Aceptación o Rechazo	7

Criterios de Suspensión	8

Criterios de Reanudación	9

Entregables	9

Recursos	10

Requerimientos de Entornos - Software	10

Herramientas de Pruebas Requeridas	10

Personal	11

Entrenamiento	12

Planificación y Organización	12

Matriz de Responsabilidades	13

Cronograma	13

Premisas	14

Dependencias y Riesgos	15

Referencias	15

Glosario	16

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/11/2025 | 1.0 | Tomás Aguilera, Michelle Morales, Nicolás Llanos | Desarrollo | Creación inicial del plan de pruebas basado en tests existentes |

# Información del Proyecto

Empresa / Organización: Duoc UC Plaza Oeste / Proyecto Capstone

Proyecto: Sistema de Gestión de Flota - Módulo Agenda

Fecha de preparación: 09/11/2025

Cliente: PepsiCo / Proyecto Educativo

Patrocinador principal: Prof. Luis Bravo

Gerente / Líder de Proyecto: Tomás Aguilera

Gerente / Líder de Pruebas de Software: Tomás Aguilera

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomás Aguilera | Líder | Desarrollo | 09/11/2025 | [Firma digital] |

# Resumen Ejecutivo

Este Plan de Pruebas de Software documenta la estrategia de pruebas para el módulo Agenda del Sistema de Gestión de Flota de PepsiCo. El plan cubre las pruebas unitarias existentes que validan las funcionalidades críticas del módulo, incluyendo vistas, funciones utilitarias de cálculo de tiempo y validaciones de datos.

El propósito principal es asegurar la calidad y confiabilidad del código existente mediante pruebas automatizadas que puedan ejecutarse de manera consistente. El plan se enfoca en pruebas unitarias puras que no requieren configuración compleja de bases de datos o servicios externos.

Alcance: Pruebas unitarias completas del módulo agenda con 33 casos de prueba distribuidos en 4 clases de testing.

Restricciones: Las pruebas están limitadas a funcionalidades existentes; no incluyen pruebas de integración con otros módulos o pruebas de rendimiento a gran escala.

# Alcance de las Pruebas

## Elementos de Pruebas

Los elementos de prueba incluyen:

- Vista home (home.html)

- Función calculate_working_hours_elapsed

- Función calculate_completion_datetime

- Función validate_chilean_plate

- Modelos relacionados: Vehicle, Ingreso, WorkOrder, Incident

# Nuevas Funcionalidades a Probar

1. Vista principal del módulo agenda con dashboard de estadísticas

2. Cálculo de horas trabajadas considerando horario laboral (7:30 AM - 4:30 PM)

3. Cálculo de fecha de finalización basado en horas laborales

4. Validación de patentes chilenas (formatos antiguo, nuevo y motocicletas)

5. Manejo de casos edge en cálculos temporales

6. Validación de datos de entrada (None, tipos inválidos, formatos incorrectos)

# Pruebas de Regresión

No se aplican pruebas de regresión específicas ya que este es el conjunto inicial de pruebas unitarias. Todas las funcionalidades probadas son críticas para el funcionamiento del módulo agenda.

# Funcionalidades a No Probar

1. Interfaces de usuario completas (solo se prueba la lógica de vista)

2. Integración con base de datos (se mockean las consultas)

3. Autenticación y permisos de usuario

4. Funcionalidades de otros módulos (diagnostics, documents, login)

5. Pruebas de carga y rendimiento

6. Pruebas de seguridad

Riesgos asumidos: Posibles problemas en la integración con otros módulos no son detectados por estas pruebas unitarias.

# Enfoque de Pruebas (Estrategia)

El enfoque se basa en pruebas unitarias puras usando el framework Django TestCase:

1. Pruebas de funciones utilitarias (calculate_working_hours_elapsed, calculate_completion_datetime, validate_chilean_plate)

2. Pruebas de vistas con mocking de consultas a base de datos

3. Pruebas de casos edge y validación de entrada

4. Cobertura completa de caminos lógicos en las funciones

Tipos de pruebas:

- Unitarias: 100% de las pruebas

- Funcionales: Cobertura de lógica de negocio crítica

- Validación: Casos edge y manejo de errores

No se incluyen pruebas de integración, sistema o aceptación.

# Criterios de Aceptación o Rechazo

Criterios de Aceptación o Rechazo

- 100% de los tests pasan exitosamente

- Cobertura de casos edge y validación de entrada

- Todas las funciones críticas tienen al menos 3 tests cada una

- No hay fallos en la ejecución de tests

- Código de calidad mantenible y bien documentado

Criterios de aceptación específicos:

- 33/33 tests pasan

- Tiempo de ejecución < 1 segundo por test suite

- No hay warnings o errores en la consola

# Criterios de Suspensión

Las pruebas se suspenden si:

- Más del 10% de los tests fallan

- Se detectan errores críticos que impiden la ejecución de tests

- Cambios en el código base rompen la funcionalidad existente

- Problemas de configuración del entorno de pruebas

# Criterios de Reanudación

Las pruebas se reanudan cuando:

- Los errores críticos han sido corregidos

- El entorno de pruebas está configurado correctamente

- Los cambios en el código han sido revisados y aprobados

- Todas las dependencias están disponibles

# Entregables

1. Archivo de tests (agenda/tests.py) con 33 casos de prueba

2. Reporte de ejecución de tests (salida de python manage.py test)

3. Documentación de funciones testeadas

4. Métricas de cobertura de código (si se implementa)

5. Este Plan de Pruebas de Software completado

# Recursos

Requerimientos de Entornos - Hardware

- Computador con procesador x64

- Mínimo 8GB RAM

- 10GB espacio en disco para proyecto y base de datos de pruebas

- Conexión a internet para dependencias

# Requerimientos de Entornos - Software

- macOS (sistema operativo actual)

- Python 3.8+

- Django 4.0+

- SQLite (base de datos de desarrollo)

- Git para control de versiones

# Herramientas de Pruebas Requeridas

- Django Test Framework (incluido con Django)

- unittest.mock para mocking

- Terminal zsh/bash para ejecución

- Editor VS Code para desarrollo

# Personal

- 1 Desarrollador/Probador (GitHub Copilot)

- Rol: Creación y mantenimiento de tests unitarios

- Responsabilidades: Escribir, ejecutar y mantener tests; identificar casos edge; documentar funcionalidades

# Entrenamiento

No se requiere entrenamiento específico adicional. Se asume conocimiento básico de:

- Python y Django

- Pruebas unitarias

- Framework Django TestCase

# Planificación y Organización

Procedimientos para las Pruebas

1. Configuración del entorno: python manage.py test --settings=test_settings

2. Ejecución de tests: python manage.py test agenda.tests

3. Análisis de resultados: Revisar salida de consola

4. Corrección de fallos: Debuggear y corregir código o tests

5. Mantenimiento: Actualizar tests cuando cambia la funcionalidad

# Matriz de Responsabilidades

| Actividad | Responsable | Aprobador | Consultado | Informado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación de tests | Tomás Aguilera | Tomás Aguilera | Tomás Aguilera | Tomás Aguilera |
| Ejecución de tests | Tomás Aguilera | Tomás Aguilera | Tomás Aguilera | Tomás Aguilera |
| Análisis de resultados | Michelle Morales | Tomás Aguilera | Michelle Morales | Michelle Morales |
| Corrección de código | Nicolás Llanos | Tomás Aguilera | Nicolás Llanos | Nicolás Llanos |
| Documentación | Michelle Morales, Nicolás Llanos | Tomás Aguilera | Michelle Morales, Nicolás Llanos | Michelle Morales, Nicolás Llanos |

# Cronograma

| Actividad | Inicio | Fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de código | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 2 horas |
| Creación de tests | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 4 horas |
| Ejecución y debug | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 2 horas |
| Documentación | 09/11/2025 | 09/11/2025 | 1 hora |

Total estimado: 9 horas para suite completa de 33 tests

# Premisas

- El código existente funciona correctamente

- Django y dependencias están instaladas

- Base de datos de pruebas está disponible

- No hay cambios simultáneos en el código durante las pruebas

- Entorno de desarrollo está configurado correctamente

# Dependencias y Riesgos

Dependencias:

- Disponibilidad del código fuente

- Configuración correcta del entorno Django

- Acceso a base de datos de pruebas

Riesgos y planes de mitigación:

1. Riesgo: Cambios en la API de Django

Probabilidad: Baja, Impacto: Alto

Mitigación: Usar versiones compatibles, actualizar documentación

2. Riesgo: Dependencias de mocking complejas

Probabilidad: Media, Impacto: Medio

Mitigación: Mantener tests simples y enfocados en lógica pura

3. Riesgo: Falsos positivos en tests

Probabilidad: Baja, Impacto: Bajo

Mitigación: Revisar lógica de tests cuidadosamente

4. Riesgo: Cobertura insuficiente

Probabilidad: Media, Impacto: Medio

Mitigación: Incluir casos edge y validación exhaustiva

# Referencias

- Código fuente: agenda/tests.py

- Framework Django: https://docs.djangoproject.com/

- Documentación del proyecto: [No especificada]

- Estándares de testing Python: PEP 8, unittest documentation

# Glosario

- Test Case: Caso de prueba individual que valida una funcionalidad específica

- Unit Test: Prueba que valida una unidad de código de forma aislada

- Mocking: Técnica para simular dependencias externas en pruebas

- Edge Case: Caso límite o extremo en el comportamiento de una función

- Regression Testing: Pruebas para asegurar que cambios no rompen funcionalidad existente

- Test Suite: Conjunto organizado de casos de prueba

- Assertion: Verificación específica dentro de un test case

- Test Fixture: Configuración inicial para ejecutar tests