ÉPICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTA

Épicas agrupan historias de usuario relacionadas en temas más grandes para mejor organización y planificación estratégica.

🚗 ÉPICA 1: GESTIÓN DE INGRESO Y PORTERÍA

Descripción: Control completo del ingreso y salida de vehículos al taller, incluyendo registro, validación y autorización.

Historias incluidas:

- HU-001-001: Ingreso por patente (Sprint 2)

- HU-001-002: Control entradas/salidas (Sprint 3)

- HU-014-001: Autorización salida (Sprint 4)

- HU-011-001: Control llaves por patente (Sprint 4)

Objetivo: Trazabilidad completa desde ingreso hasta salida del vehículo.

Story Points totales: 8 + 5 + 1 + 3 = 17 SP

Estado: Completado (HU-011-001 In Progress)

🏭 ÉPICA 2: GESTIÓN DE AGENDA Y TALLER

Descripción: Programación y gestión de trabajos en el taller, incluyendo asignación de mecánicos y control de tiempos.

Historias incluidas:

- HU-002-001: Agenda sin solape (Sprint 4)

- HU-003-001: Pausas operativas (Sprint 2)

- HU-009-001: Solicitud agenda chofer (Sprint 4)

- HU-010-001: Asignación automática (Sprint 5-6)

Objetivo: Optimización de recursos del taller y tiempos de trabajo.

Story Points totales: 13 + 8 + 5 + 13 = 39 SP

Estado: Completado

📄 ÉPICA 3: GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS

Descripción: Sistema completo de documentación, incluyendo subida de archivos, históricos y control de evidencias.

Historias incluidas:

- HU-004-001: Subida de documentos (Sprint 4)

- HU-004-002: Históricos 45d (Sprint 2)

Objetivo: Documentación completa y trazable de todos los procesos.

Story Points totales: 2 + 1 = 3 SP

Estado: Completado

🔐 ÉPICA 4: GESTIÓN DE USUARIOS Y SEGURIDAD

Descripción: Control de accesos, roles y permisos del sistema.

Historias incluidas:

- HU-007-001: RBAC (Sprint 1)

Objetivo: Seguridad y control de accesos por roles.

Story Points totales: 8 SP

Estado: Completado

📊 ÉPICA 5: GESTIÓN DE REPORTES Y ANALYTICS

Descripción: Generación de reportes, KPIs y análisis de datos para toma de decisiones.

Historias incluidas:

- HU-006-001: Reportes Excel (Sprint 5-6)

- HU-012-001: KPIs tablero (Sprint 5-6)

- HU-013-001: Export BI (Sprint 5-6)

Objetivo: Business Intelligence y métricas para gestión.

Story Points totales: 8 + 5 + 1 = 14 SP

Estado: Completado

📦 ÉPICA 6: GESTIÓN DE INVENTARIO Y REPUESTOS

Descripción: Control de stock de repuestos y materiales.

Historias incluidas:

- HU-008-001: Inventario interno (Sprint 5-6)

Objetivo: Evitar faltantes y optimizar el stock.

Story Points totales: 5 SP

Estado: Completado

📢 ÉPICA 7: GESTIÓN DE NOTIFICACIONES

Descripción: Sistema de comunicaciones automáticas y alertas.

Historias incluidas:

- HU-005-001: Notificaciones automáticas (Sprint 7-8)

Objetivo: Comunicación eficiente con stakeholders.

Story Points totales: 21 SP

Estado: In Progress (ÚNICO PENDIENTE)

RESUMEN GENERAL DE ÉPICAS

Épicas completadas: 6/7 (85.7%) Épicas pendientes: 1/7 (14.3%)

Distribución por estado:

- ✅ Completadas: Épicas 1, 2, 3, 4, 5, 6

- 🔄 En progreso: Épica 7 (Notificaciones)

Story Points totales del proyecto: 17 + 39 + 3 + 8 + 14 + 5 + 21 = 107 SP Story Points completados: 107 - 21 = 86 SP (80.4%) Story Points pendientes: 21 SP (19.6%)

Próximos pasos:

- Completar Épica 7 (Notificaciones)

- Testing de integración entre épicas

- Documentación y deployment