|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta: Según la carta Gantt, vamos un poco atrasados. Esto se debe a que hemos tenido que investigar por nuestra cuenta cosas que antes no sabíamos y también refrescar y reforzar contenidos vistos en semestres anteriores para poder desarrollar bien el proyecto. Además, la falta de claridad y la demora del cliente en definir los requerimientos también nos afectó, ya que eso retrasó el inicio de algunas tareas y la planificación general. Aun así, este proceso nos ha ayudado a entender mejor las herramientas que usamos, como Django y las bases de datos, y a organizar mejor nuestro trabajo en equipo

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: Cuando me enfrento a alguna dificultad en el desarrollo, lo primero que hago es investigar por mi cuenta para entender bien el tema y encontrar una solución. También utilizo herramientas en línea y videos tutoriales que me ayudan a resolver los problemas o aprender cosas nuevas necesarias para avanzar. Además, comparto dudas con mis compañeros para apoyarnos entre todos y evitar que los retrasos afecten el progreso del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta: Hasta el momento evalúo mi trabajo de forma positiva. Si bien no es perfecto y todavía hay cosas por mejorar, siento que he avanzado de manera constante y he cumplido con lo propuesto dentro de mis posibilidades. Lo que podría hacer para mejorar es seguir investigando, aprendiendo e instruyéndome más en las herramientas que utilizamos, para lograr un mejor resultado y un desarrollo más completo del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta: Mi principal inquietud en este momento es que, a medida que se realicen más reuniones en Teams con el cliente, puedan surgir nuevos cambios o ajustes en los requerimientos que nos hagan retrasar aún más el desarrollo del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta: Sí, considero que está bien redistribuir las tareas entre los miembros del grupo, siempre que exista una buena comunicación y todos sepamos en qué está trabajando cada uno. No se trata solo de dividir el trabajo y que cada uno se las arregle por su cuenta, sino también de mantener apoyo mutuo entre los compañeros para ayudar en caso de que alguien tenga dificultades o se atrase con alguna parte del proyecto. De esa forma, el equipo puede avanzar de manera más equilibrada y asegurar un mejor resultado final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Respuesta: De momento vamos bien como grupo, ya que hemos mantenido una buena comunicación y cada integrante ha ido desarrollando su parte del proyecto según lo asignado. Como aspecto a mejorar, debemos seguir investigando y fortaleciendo nuestros conocimientos para poder avanzar con más seguridad y enfrentar mejor los desafíos técnicos del desarrollo.